# Monetrix Техническое задание

Разработка MVP для финансовых сценариев, обучения и мультибанкинга

Версия 1.0 • 8 октября 2026 года

# 1 Назначение и границы

Создать адаптивное веб-приложение, в котором пользователь собирает сведения о своих деньгах, проходит короткий учебный кейс, моделирует личную ситуацию и сохраняет план распределения средств. Первая демонстрация должна проходить без внешнего банка, LLM и ручной правки базы разработчиком.

Это ТЗ задаёт новую версию Monetrix. Перед внедрением в существующий репозиторий нужно провести техническую инвентаризацию и сохранить работающие компоненты. Выбор ниже применяется к отсутствующим модулям; переписывать стабильные интеграции только ради смены стека не требуется.

## Обязательный объём P0

Взрослый пользователь, язык интерфейса русский, расчётная валюта RUB.

Два режима: отдельный учебный профиль и личный профиль с авторизацией.

Ручные счета и CSV-импорт операций с предпросмотром; несколько источников в общем обзоре.

Цели и корзины, подтверждение исходного бюджета, версии сценариев.

Помесячный расчёт на 12 или 24 месяца: потеря или уменьшение дохода, изменение расходов, крупная трата.

Шесть карточек инструментов и шесть кейсов с заданиями, объяснениями и прогрессом.

Сравнение вкладов и накопительных счетов с понятными допущениями; в демо только вымышленные предложения.

Редактор контента и предложений, аудит публикации, базовая аналитика действий.

Запуск в локальном контуре, финансовые тесты, проверки прав доступа и сценарные браузерные тесты.

## Следующий объём P1

Один согласованный read-only-коннектор, дневной календарь платежей, расчёт кешбэка, досрочное погашение, дополнительные финансовые инструменты, помощь LLM, SSO и брендирование первого банка. Работа P1 начинается после прохождения P0-приёмки и согласования источника данных.

## Вне первой версии

Денежные переводы и торговые поручения; хранение паролей банков; универсальный доступ ко всем банкам; автоматическое распределение портфеля; прогноз биржевых цен; детские аккаунты; реальные совместные семейные счета; автоматизированные индивидуальные рекомендации по ценным бумагам; полноценный налоговый расчёт.

# 2 Основной сценарий приёмки

Открыть приложение и выбрать «Попробовать на примере».

Увидеть два денежных источника с общей доступной суммой 200 000 ₽, отдельно вклад 50 000 ₽, инвестиции 200 000 ₽ и долг 120 000 ₽.

Открыть «Что если» и выбрать отсутствие зарплаты во втором–четвёртом месяцах.

Получить график, таблицу, первый месяц дефицита и раскрываемый расчёт.

Пройти кейс о доступности резерва, изменить необязательные расходы и сравнить результат.

Создать корзины на сумму не выше доступных денег, сохранить версию плана.

Открыть два условных предложения одного класса, проверить промопериод и доход за выбранный срок.

Перезагрузить страницу: сохранённое состояние доступно в рамках учебной сессии. Сброс демо возвращает исходные данные.

Ни один шаг не требует платежа, торгового ключа, подписки или внешнего AI. В личном режиме вместо учебного профиля используются введённые или импортированные данные после подтверждения.

# 3 Роли и права

| Роль | Разрешено | Ограничение |
| --- | --- | --- |
| Гость демо | Просмотр и изменение своей временной учебной сессии | Нет реальных данных и общих для всех изменяемых счетов |
| Пользователь | Собственные счета, импорт, сценарии, корзины, прогресс | Нет доступа по чужому user_id или tenant_id |
| Автор контента | Черновики инструментов, уроков и предложений | Не публикует свою версию единолично |
| Проверяющий | Проверка источников, формул и публикация | Нет доступа к пользовательским счетам |
| Администратор контура | Пользователи, роли, настройки и служебный аудит | Финансовые данные не открываются автоматически |
| Сервис интеграции | Только согласованные методы чтения | Нет торговых методов, самостоятельного расширения scope |

В демо один человек может переключаться между редакторскими ролями для проверки интерфейса, но такие права существуют только в демонстрационном контуре. В пилоте публикацию и управление правами разделить. Доступ поддержки к финансовым данным — отдельное ограниченное разрешение с причиной, сроком и записью в аудите.

# 4 Экраны и поведение

## Первый вход

Три действия: «Попробовать на примере», «Добавить свои данные», «Разобраться в инструменте». После выбора личного режима — вход, подтверждение совершеннолетия, выбор задачи, минимальные сведения о регулярных доходах и расходах. До подключения источника показывать, какие данные будут получены и для чего.

Пустое состояние: «Добавьте остаток хотя бы одного счёта или откройте пример». Не показывать нули так, будто приложение уже проверило финансовое положение. Отсутствующий расход хранится как неизвестный, пока человек не подтвердил 0 ₽.

## Обзор

Сверху — доступные деньги, отдельно средства с ограничениями и инвестиции. Ниже — обязательства, цели и последний сценарий. По нажатию на сумму открываются составляющие, даты и источники. Чистые активы показываются отдельно от бюджета; кредитный лимит не включается в доступные собственные деньги.

Состояния: загрузка, нет данных, часть источников недоступна, данные устарели, расчёт неполный. Частичная ошибка одного коннектора не скрывает остальные счета. Агрегат подписан «По данным N из M источников», если полнота ограничена.

## Источники и импорт

Пользователь выбирает API, файл или ручной источник. Недоступная интеграция обозначена как недоступная и не имитирует успешное подключение. У каждого счёта есть способ получения, время снимка, валюта и ограничения доступности. Отключение прекращает синхронизацию; удаление данных — отдельное действие.

Импорт: выбрать файл → сопоставить столбцы → увидеть 20 строк предпросмотра → устранить ошибки → проверить возможные дубли → подтвердить. Кнопка «Импортировать» показывает число новых, обновляемых и исключённых строк. Ошибка не оставляет половину операций в основном реестре.

## Что если

Слева или над графиком — параметры, справа или ниже — результаты. На телефоне параметры сворачиваются после расчёта, но остаются доступны. Базовый сценарий фиксируется; изменение создаёт альтернативу. Одновременно сравниваются до трёх вариантов.

Обязательные элементы: горизонт; затронутый доход; месяц начала; длительность; расходы по двум группам; включённые счета; допущения; кнопка пересчёта; график и доступная табличная версия. При дефиците показывать «В месяце 4 не хватает 42 647,40 ₽», затем объяснять, какие поступления и платежи дали этот результат. Не продолжать график как исполненный после кассового разрыва.

## Инструмент и практикум

Поиск по названию и жизненному вопросу; фильтры по сроку, ликвидности и типу. Карточка содержит определение, механику дохода, ограничения, риск, пример, источник и дату. Кейс открывается без длинной лекции: условия → вопрос → выбранное действие → расчёт → объяснение → повторная попытка.

Неверный ответ получает объяснение причины. После кейса пользователь может перенести выбранные параметры в сценарий; это требует подтверждения и не меняет личные данные автоматически. Результат урока сохраняет версию контента и число попыток.

## Предложения и сравнение

Форма содержит класс продукта, сумму, даты, необходимость снятия и пополнения. На экране до трёх предложений, сравниваемых на одинаковом горизонте. Видны доход до налога, известные обязательные расходы, остаток к концу срока и ограничения. Неизвестные налоги или комиссии не превращаются в ноль.

При невозможности точного расчёта выводится «Недостаточно условий для сопоставимого расчёта» и список недостающих полей. Отдельный информационный просмотр допускается. Истёкшие предложения не участвуют в активном ранжировании. Открытие внешнего сайта не передаёт туда финансовый профиль.

## Мой план

Отображает корзины, цели, свободную нераспределённую сумму и сохранённые сценарии. Пользователь задаёт источник и назначение средств. Перераспределение валидируется на сервере в транзакции; при конкурирующих изменениях используется версия. После уменьшения остатка счёта приложение отмечает переизбыток распределения и предлагает пересмотреть план, не исправляя его молча.

## Профиль и редактор

Профиль: источники, согласия, экспорт, удаление, уведомления. Редактор: список материалов, статусы draft/review/published/archived, источники, контрольная дата, история версий. Проверяющий видит изменённые поля и эталонный результат вычислимого примера.

# 5 Интерфейс и доступность

Проектировать для ширины 360, 768 и 1440 px. Основной шрифт 16 px, подписи не меньше 13 px; табличные суммы имеют единое выравнивание и формат. Все поля снабжены подписями, ошибки привязаны к полю. Поддерживаются клавиатура, видимый фокус и текстовое представление графиков. Цвет не единственный способ отличить сценарии.

Визуальный стиль: светлый фон, тёмный текст, один основной цвет действия; предупреждения содержат причину и доступное действие. На главном экране не более одного главного CTA. Денежные суммы можно скрыть одной кнопкой. Анимации служат объяснению изменения и отключаются через prefers-reduced-motion.

График показывает нулевую линию и размерность. Период после остановки сценария обозначается как нерассчитанный. Tooltip раскрывает поступления, расходы и платежи месяца; таблица показывает те же значения. Смена единиц отображения не меняет сохранённые числа.

Тексты действий: «Проверить сценарий», «Сравнить условия», «Сохранить вариант», «Показать расчёт», «Данные не обновлялись 7 дней». Исключить формулировки «гарантированный заработок», «идеально подходит вам» и оценочные ярлыки пользователя. Уведомления отключаются по типам.

# 6 Архитектура

Начать с модульного монолита. Веб-клиент обращается к API приложения; API управляет доступом, вызывает расчётное ядро и сохраняет результаты. Источники подключаются через адаптеры. Обучающий контент, предложения и финансовые данные имеют отдельные модели и права. LLM — отключаемая надстройка.

| Компонент | Выбор для нового кода | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Веб | React, TypeScript, Vite | Адаптивный интерфейс и маршрутизация |
| Сервер | Python, FastAPI, Pydantic | Контракты, валидация, бизнес-операции |
| Расчёты | Чистый Python Decimal | Детерминированная логика без LLM и сети |
| База | PostgreSQL, миграции Alembic | Точные числа, версии, транзакции |
| Доступ к данным | SQLAlchemy либо уже принятый ORM проекта | Одна согласованная схема моделей |
| Фоновые задачи | Worker из той же кодовой базы | Импорт и разрешённая синхронизация |
| Контент | Собственный небольшой редактор | Версии, проверка и публикация |
| Проверка | pytest, браузерные тесты Playwright | Формулы, права, импорт, пользовательские пути |
| Развёртывание | Контейнеры, локальные конфиги | Демо и последующий банковский контур |

Версии зависимостей выбирать на старте по совместимости и фиксировать lock-файлами; не использовать плавающий latest. FastAPI предоставляет OpenAPI/JSON Schema [S6]. PostgreSQL numeric подходит для точных числовых величин [S7]. Эти свойства облегчают контракты, но сами по себе не подтверждают безопасность приложения.

Структура репозитория: apps/web; services/api; services/worker; packages/finance_engine; content; fixtures; tests; docs; infra. Зависимость от конкретного поставщика AI находится за интерфейсом AiProvider. Адаптер источника реализует capabilities, authorize, revoke, fetch_accounts, fetch_balances и fetch_transactions; методы отсутствующих возможностей не имитируются.

На P0 достаточно одного API-процесса, одного worker и базы. Очередь отдельным сервисом добавляется при необходимости, а не заранее. Полнотекстовый поиск по проверенному каталогу достаточен; векторная база для шести уроков не требуется.

# 7 Данные и связи

У всех пользовательских сущностей есть id, tenant_id, owner_user_id, created_at, updated_at и version. UUID формируется сервером; принадлежность берётся из проверенной сессии. Пользователь не может назначить себе tenant_id из тела запроса.

| Сущность | Ключевые поля | Инвариант |
| --- | --- | --- |
| Tenant | name, theme, enabled_modules, deployment_mode | Пользовательские данные изолированы |
| User | auth_subject, tenant_id, role, locale | Роль не меняется клиентом |
| Connection | provider, status, scopes, secret_ref, consent_id | Секрет хранится отдельно от обычной записи |
| Consent | purpose, scopes, granted_at, expires_at, revoked_at | Отзыв блокирует новые получения данных |
| Account | provider_account_id, type, currency, liquidity_type | Счёт принадлежит одному владельцу |
| BalanceSnapshot | amount, available, blocked, as_of, source_kind | История не прибавляется повторно к снимку |
| Transaction | external_id, amount, direction, status, occurred_at, transfer_group | pending и posted не суммируются |
| AssetPosition | instrument_id, quantity, price, price_as_of | Денежный остаток брокера не дублируется |
| Liability | principal, rate, schedule_ref, payment_rule | Остаток долга отделён от денежного платежа |
| BudgetStream | type, amount, frequency, required, confirmed_at | Неизвестное значение не равно нулю |
| Goal | target_amount, due_month, priority | Плановый результат не считается активом |
| BucketAllocation | account_id, bucket_id, amount | Сумма назначений не выше доступной суммы |
| ScenarioVersion | snapshot_ids, events, assumptions, engine_version | После расчёта вход неизменяем |
| SimulationRun | input_hash, result, warnings, status | Повторный вход воспроизводим |
| Instrument | kind, educational_text, risks, source_ids | Принцип инструмента отдельно от тарифа |
| OfferVersion | provider, terms, source_url, checked_at, expires_at | Расчёт связан с версией условий |
| LessonVersion | steps, questions, explanation, sources, status | Прогресс привязан к версии урока |
| Progress | lesson_version_id, attempts, answers, completed_at | Просмотр не равен освоению |
| AuditEvent | actor, action, entity_id, timestamp, request_id | Без секретов и полных выписок |

Дополнительно: ImportJob, ImportRow, ImportMatch; ContentReview; NotificationPreference; ScenarioShare позднее. Публичных ссылок на финансовые сценарии в P0 нет. Экспорт доступен только владельцу.

Деньги в API — десятичные строки в RUB, в базе NUMERIC(20,2); ставки NUMERIC(18,10), количество и цена активов — отдельные точные поля с обоснованным масштабом. Внутренние расчёты Decimal с precision 28. Запретить NaN и Infinity. Дата операции хранится с часовым поясом; месяц сценария — YYYY-MM. На UI формат ru-RU и явная валюта.

# 8 Мультибанкинг и импорт

Open API не означает свободный доступ к любому счёту: ЦБ описывает обмен по согласию клиента и критерии участников [S1]. Реестр интеграций хранит доступные данные, допустимую авторизацию, лимиты, владельца договора и дату проверки. Каждая capability проверяется перед включением на UI.

T‑Invest API поддерживает read-only-доступ к брокерским данным [S2]. Это не подтверждает чтение операций по обычным банковским картам. Для Finam официальная схема использует secret и JWT; документация предписывает не передавать secret третьим лицам [S3]. Поэтому форму массового сбора торговых ключей не включать. Возврат к существующему коннектору возможен после проверки разрешённой схемы и прав.

P0 использует ручные счета и один универсальный CSV-шаблон. Поля: account_key, transaction_id, booked_at, amount, currency, direction, kind, status, description, transfer_group. Остатки импортируются отдельно либо подтверждаются пользователем; вычислять текущий остаток только по неполной выписке нельзя.

Лимит P0: CSV до 5 МБ и 10 000 строк, UTF-8; обязательный предпросмотр. Даты и десятичный разделитель задаются при сопоставлении. HTML и формулы не исполняются. При экспорте текстовые ячейки, начинающиеся с =, +, - или @, экранируются против CSV formula injection; числовые поля сериализуются по типу.

Сначала файл попадает в staging. Полностью валидный batch коммитится в транзакции после подтверждения. Ошибочные строки имеют номер и причину; пользователь может исключить их отдельным подтверждением. Повтор идентичного файла распознаётся по хешу. При наличии transaction_id уникальность определяется источником, счётом и внешним ID.

Для разных файлов без стабильных ID используется поиск кандидатов по дате, сумме, валюте и описанию. Две одинаковые покупки не удаляются автоматически. Подозреваемые переводы между своими счетами требуют подтверждения или надёжного provider-id. Возвраты учитываются как отдельные связанные операции, а не удаление покупки из истории.

Снимок баланса имеет as_of; операции до этой даты не увеличивают его повторно. Снимки разных дат не называются текущими одновременно. Порог актуальности для пилота настраивается; P0 предлагает 24 часа как продуктовую настройку, а не банковский норматив. Старые данные можно использовать в явно подтверждённом сценарном снимке.

# 9 Расчётное ядро

Единица времени — месяц. Горизонт — 12 или 24 месяца. Начальные остатки относятся к началу первого месяца. При работе с текущим неполным месяцем пользователь задаёт оставшиеся поступления и расходы; нельзя считать уже прошедшую зарплату повторно. В демо startMonth = 2026-11, стресс приходится на декабрь–февраль.

Код ядра не обращается к базе, сети и LLM. На вход получает валидированный снимок, потоки, события и версии правил. На выход отдаёт помесячные строки, показатели, предупреждения и цепочку расчётов. Один вход и версия дают одинаковые числовые результаты.

## Учёт денег

| Изменение | Доступные деньги | Чистые активы |
| --- | --- | --- |
| Зарплата | Растут | Растут |
| Бытовая покупка | Уменьшаются | Уменьшаются |
| Перевод между своими доступными счетами | Общая сумма неизменна | Не меняются |
| Перевод во вклад | Доступная часть уменьшается | Не меняются до процентов и расходов |
| Погашение тела долга | Уменьшаются | Не меняются от этой операции |
| Проценты по долгу | Уменьшаются | Уменьшаются |
| Получение кредита | Растут | Не меняются, растёт долг |
| Переоценка инвестиций | Не меняются | Меняются |
| Назначение корзины | Не меняются | Не меняются |

Кредитный лимит не равен активу. Рыночная стоимость портфеля не становится доступным остатком. Купоны, проценты и дивиденды учитываются денежным доходом только в период выплаты; их нельзя одновременно прибавлять к цене позиции и счёту без соответствующего движения.

## Порядок месяца

Применить события к потокам → начислить разрешённые поступления и погашения → учесть обязательные расходы → платёж по кредиту → выбранные необязательные расходы → подтверждённые добровольные размещения. Это порядок агрегированного планирования, а не фактический платёжный календарь.

В коде используются переменные cash_start, inflows, cash_outflows, planned_cash_end и funding_gap. planned_cash_end рассчитывается как начальный доступный остаток плюс поступления минус денежные оттоки; funding_gap равен модулю отрицательного результата либо нулю. Переводы внутри доступных счетов в агрегатный доход не входят.

При отрицательном planned_cash_end действует stop_on_gap: месяц помечается requires_decision, фактические cash_end и debt_end не формируются, дальнейшие месяцы остаются uncomputed. Автоматический кредит, продажа актива, досрочное закрытие вклада без отдельного подтверждения и сокращение обязательных платежей запрещены. Приложение показывает плановую нехватку и предлагает изменить предположения.

Нулевой остаток означает, что месяц обеспечен, если все выбранные платежи исполнены в модели. При достаточности средств до конца горизонта выводить «не менее 12 месяцев». Точный день нехватки в помесячном P0 не рассчитывается.

## События

P0 поддерживает три пользовательских события: income_override, expense_override, one_off_expense. Override имеет stream_id, start_month_index, end_month_index с включёнными границами и новую месячную сумму. Разовая трата имеет event_id, один month_index и amount; ссылка на существующий поток не обязательна. Договорные начисления, смена промоставки по опубликованным условиям и погашение вклада в срок формируются из условий инструмента и не относятся к пользовательским событиям. Перекрывающиеся overrides для одного потока запрещены с ошибкой EVENTS_CONFLICT. Потеря зарплаты меняет только выбранный поток, а не все поступления.

P1: deposit_rate_change, asset_price_shock, explicit_sale, early_repayment. Неподдерживаемый тип возвращает UNSUPPORTED_EVENT, не пропускается. Для шока цены процентная переоценка меняет стоимость актива, не доступный cash. Продажа требует отдельного события, цены, комиссии и периода доступности выручки.

## Округление и долговой график

Все суммы и ставки конструировать Decimal из строк. ROUND_HALF_UP до копеек применяется к начисленным процентам и платежам, а не ко всем промежуточным коэффициентам. Последний платёж корректируется до оставшегося тела плюс процент. В P0 простой учебный аннуитет; при наличии графика банка использовать его как отдельный источник.

Реализационный псевдокод аннуитета:

r = annual_nominal_rate / Decimal(12)

payment = P / n if r == 0 else P * r / (1 - (1 + r) ** (-n))

payment = money(payment)

interest = money(balance * r)

actual_payment = balance + interest if is_last else payment

principal_paid = actual_payment - interest

balance_next = balance - principal_paid

P, r, n и money предварительно валидированы; money округляет по указанному правилу. n — положительное число платежей. ПСК не подставляется вместо договорной ставки. Комиссии и страховки — отдельные денежные потоки.

Учебный вклад monthly_teaching использует номинальную годовую ставку, делённую на 12, и округляет каждое месячное начисление. Для реальных предложений действует отдельный daily_contract-калькулятор по календарю и условиям банка. Их результаты не смешиваются в одной выдаче без маркировки.

## Корзины

BucketAllocation ссылается на денежный счёт; сумма назначений по счёту не выше available. Сценарные корзины и фактические назначения хранятся отдельно. При попытке распределить 110 000 ₽ из 100 000 ₽ API возвращает ALLOCATION_EXCEEDS_AVAILABLE и величину превышения. Цель 500 000 ₽ может существовать при нулевых накоплениях; это не ошибка и не новый актив.

# 10 Эталонный расчёт

Учебные данные: два доступных счёта 150 000 ₽ и 50 000 ₽; вклад 50 000 ₽ под условные 12% с месячной капитализацией и сроком шесть месяцев; портфель 200 000 ₽; кредит 120 000 ₽ под условные 12% на 12 месяцев. Зарплата — 120 000 ₽; обязательные расходы — 60 000 ₽; необязательные — 20 000 ₽. Налоги и комиссии в этом примере не моделируются. Стоимость портфеля фиксирована; досрочное изъятие вклада, просрочка, штрафы и внутримесячный кассовый разрыв исключены. Вклад становится доступным по договорному сроку.

Доступно в начале 200 000 ₽; чистые активы 330 000 ₽. Аннуитетный платёж 10 661,85 ₽, первый процент 1 200 ₽, остаток долга после первого платежа 110 538,15 ₽. Последний платёж 10 661,91 ₽, всего процентов 7 942,26 ₽. Вклад через шесть начислений — 53 076,01 ₽.

Зарплаты нет в месяцах 2–4. В альтернативе со второго месяца отключены необязательные расходы.

| Месяц | Доход ₽ | Платёж ₽ | Остаток при расходах 80 тыс ₽ | Остаток при сокращении расходов ₽ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120 000,00 | 10 661,85 | 229 338,15 | 229 338,15 |
| 2 | 0,00 | 10 661,85 | 138 676,30 | 158 676,30 |
| 3 | 0,00 | 10 661,85 | 48 014,45 | 88 014,45 |
| 4 | 0,00 | 10 661,85 | Дефицит 42 647,40 | 17 352,60 |
| 5 | 120 000,00 | 10 661,85 | Расчёт остановлен | 66 690,75 |
| 6 | 120 000,00 | 10 661,85 | Расчёт остановлен | 169 104,91 |

В шестом месяце альтернативы погашается вклад с процентами 53 076,01 ₽; его отдельный остаток обнуляется. Портфель не продаётся. Без погашения вклада остаток был бы 116 028,90 ₽. В базовом стрессе после четвёртого месяца не рассчитываются воображаемые исполненные платежи.

JSON запроса, ответа, альтернативы и контрольные значения включены в пакет fixtures. Они служат эталоном для реализации, а не подтверждением наличия готового движка.

# 11 Сравнение предложений

Instrument описывает класс, OfferVersion — конкретные условия. Минимальная схема предложения: product_type, legal_bank_id, name, currency, min_amount, max_amount, term_rule, rate_tiers, interest_base, day_count_basis, payout_rule, capitalization, topup_rule, withdrawal_rule, early_exit_rule, mandatory_fees, eligibility, source_url, checked_at, valid_until, review_status, is_sponsored.

Ставка задаётся графиком, а не одним максимальным числом. Для накопительного счёта отдельно задаются ежедневный или минимальный остаток, пороги, условия трат и промопериод. Unknown хранится как null и влияет на calculateability.

Алгоритм: проверить актуальность → проверить валюту, сумму, срок и ограничения → классифицировать eligible/ineligible/unknown → рассчитать сопоставимый результат → отсортировать по явно выбранному критерию. Для unknown показать причину; не включать его в объективный топ дохода. Не сравнивать депозит и фонд только по одному проценту.

daily_contract начисляет процент по дням и заданному в условиях знаменателю 365/366 либо иной явно описанной базе. Начальный и конечный день включаются согласно правилу продукта. Период смены ставки разбивается. Момент округления и капитализации задаётся rule_version; отсутствие этих условий допускает только приблизительный учебный расчёт.

Налоги в P0 не оцениваются персонально: основной денежный результат подписан «до налога», известные обязательные комиссии учтены. Поля налогового правила оставляются версионируемыми. Нельзя объявлять чистую доходность после налога без всех необходимых данных о пользователе и других доходах.

В публичном демо поля provider/name содержат «Учебный банк А» и подобные названия. Реальные предложения публикуются проверяющим со ссылкой на официальный тариф. Период проверки по умолчанию 24 часа для активной витрины задаётся продуктовой политикой; при истечении предложение снимается с ранжирования. Партнёрские места отделены, их вознаграждение не участвует в формуле органической сортировки.

# 12 Учебный контент и помощник

Кейс состоит из context, inputs, decision, calculation_ref, question, answer_rule, explanation, takeaways, next_action и sources. Все вычисления используют общий пакет finance_engine: simulate_cashflow для бюджета и compare_deposit_offers для вкладов и накопительных счетов. calculation_ref задаёт семейство калькулятора, версию и правила округления. Контрольный ответ не хранится отдельной несогласованной формулой. Для концептуального вопроса допускается версионируемый ключ с обоснованием.

P0 публикует шесть тем: отсутствие зарплаты; доступность резерва; промоставка; переводы между своими счетами; покупка или накопление; различие цены инвестиции и доступных денег. В P1 добавляются лестница вкладов, кешбэк, досрочное погашение и флоатеры. Контент доступен без AI.

Автор создаёт draft, проверяющий смотрит источники и расчёт, затем публикует неизменяемую версию. Изменение создаёт новую версию; старые прохождения сохраняются. Существенное изменение ключевого правила помечает прошлый материал как требующий повторного просмотра, но не удаляет прогресс.

Помощник P1 отвечает по опубликованному контенту и результатам расчёта. Он получает минимальный набор полей, ссылки на строки результата и разрешённые действия. Не получает банковские секреты, полную выписку, ФИО и идентификаторы контрагентов. При запросе «Посчитай» сначала предлагает параметры, пользователь их подтверждает, после чего сервер вызывает расчёт.

Формат ответа: explanation, evidence_refs, calculation_run_id, suggested_action, missing_fields. Числа UI берёт из calculation_run_id, а не из текста модели. Если источника нет, помощник сообщает, каких данных не хватает. Утверждения о действующих тарифах без опубликованной OfferVersion блокируются.

ИИ не публикует контент, не меняет бюджет, не покупает активы и не отправляет данные партнёру. Полученный текст, импортированный документ и веб-страница считаются недоверенными данными: инструкции из них не расширяют права инструментов. Доступны только перечисленные read-only-функции; внешние URL через помощника не открываются произвольно.

Граница персональных инвестиционных рекомендаций требует отдельной оценки; дисклеймер не заменяет её [S4]. Поэтому P0/P1 объясняют инструменты и выбранные пользователем сценарии, не формируют персональное «купите эти бумаги в таких долях». Для будущего режима с лицензированным партнёром создаётся отдельное ТЗ.

# 13 API контракты

Префикс /api/v1. Для личного режима все endpoints требуют проверенной сессии. Пагинация cursor/limit; limit ограничен сервером. Ошибки содержат code, message, field_errors и request_id, без stack trace и секретов. Денежные значения — строки. Доступ к объекту проверяется при каждом запросе, включая экспорт и вложенные сущности.

| Метод и маршрут | Назначение | Существенное условие |
| --- | --- | --- |
| GET /me | Профиль и разрешения | Возвращает только свою сессию |
| POST /demo-sessions | Изолированный учебный профиль | Не копирует реальные данные |
| GET POST /accounts | Список и ручной счёт | Владелец из сессии |
| POST /accounts/{id}/snapshots | Подтверждённый остаток | as_of и source_kind обязательны |
| POST /imports | Загрузка в staging | Idempotency-Key и размер файла |
| GET /imports/{id} | Предпросмотр, ошибки и кандидаты дублей | Только владелец |
| POST /imports/{id}/commit | Атомарное подтверждение | Текущая версия staging |
| GET /overview | Сводка по источникам | as_of, completeness и warnings |
| POST /scenario-versions | Неизменяемый вход модели | Проверка snapshot_ids |
| POST /simulations | Расчёт версии | Idempotency-Key, версия движка |
| GET /simulations/{id} | Результат и строки | Чужой ID не открывает данные |
| GET POST /buckets | Корзины | Корзина не создаёт счёт |
| PUT /buckets/{id}/allocations | Распределение | If-Match и транзакционная проверка |
| GET /instruments /lessons | Опубликованный контент | Контур и версия |
| POST /lessons/{id}/attempts | Ответ и прогресс | Сервер проверяет ключ |
| POST /offer-comparisons | Сравнение по параметрам | Версии условий и допущения |
| POST /assistant/explanations | Объяснение результата P1 | Только разрешённый run_id |
| POST /connections/{id}/revoke | Прекращение синхронизации | Аудит и очистка секретов |
| POST /data-exports | Экспорт владельца | Ограниченный срок скачивания |
| DELETE /me/data | Удаление по принятой политике | Повторное подтверждение личности |

В таблице GET POST означает два отдельных маршрута одного ресурса. Для редактора отдельный namespace /editor с собственными правами и endpoint публикации; публичный пользователь его не вызывает.

HTTP 401 — нет сессии; 403 — нет разрешения; 404 — объект недоступен; 409 — конфликт версии или ключа; 422 — некорректный вход; 429 — лимит; 503 — временная недоступность. Доменные коды: STALE_INPUT, INCOMPLETE_PROFILE, EVENTS_CONFLICT, ALLOCATION_EXCEEDS_AVAILABLE, OFFER_EXPIRED, TERMS_INCOMPLETE, UNSUPPORTED_EVENT.

Одинаковый Idempotency-Key в пределах пользователя и операции с тем же хешем тела возвращает тот же результат. Иное тело под тем же ключом — 409. Повторный запрос не создаёт второй импорт. Срок хранения ключей P0 — 24 часа; повтор файла позже дополнительно распознаётся постоянным хешем импорта.

Полный пример /simulations находится в fixtures/simulation_request.json. Ответ включает status, month rows, firstFundingGapMonth, fundingGap, uncomputedMonthIndexes, warnings, engineVersion. Кэш ключуется входным хешем, контуром, owner_user_id либо demo_session_id и версией ядра; общих пользовательских кэшей без изоляции нет.

# 14 Защита данных и банковский контур

Для демо использовать только синтетические данные. Личный режим пилота включать после проверки хранения, доступа, согласий и схемы размещения с владельцем контура. Требования 152-ФЗ, 115-ФЗ и ИБ учитываются применительно к фактическим функциям; наличие чек-листа не означает полного соответствия.

Авторизация самостоятельного прототипа — проверенная библиотека с серверными сессиями и secure/HttpOnly/SameSite cookie; защита от CSRF, лимиты попыток, MFA для редакторов и администраторов. В банковском пилоте предпочтителен согласованный SSO. Нельзя доверять user_id, tenant_id или роли из браузера.

P0 — один tenant на установку. Поле tenant_id и проверки сохраняются для подготовки B2B; это не заявление о готовой общей SaaS-платформе нескольких банков. Для нескольких tenants обязательны тесты изоляции и выбранный механизм разделения на уровне базы. На пилоте разумно выделять отдельную базу и ключи заказчику.

Секреты хранятся в согласованном менеджере или защищённом окружении серверной части; в базе только secret_ref. Шифрование при передаче и хранении настраивается инфраструктурой, ключи и резервные копии изолируются. Логи не содержат токенов, полных номеров счетов, CSV и запросов с персональной информацией.

On-prem-профиль работает при закрытом исходящем доступе: локальные статика, база, расчёты, поиск и шаблонные объяснения. Внешние шрифты, CDN, аналитические пиксели и облачная авторизация не должны быть обязательными. Для LLM возможен локальный провайдер; при его отсутствии доступны шаблонные объяснения. Обновления контента и образов поступают контролируемым способом.

Внешний адаптер вызывается только через разрешённый интеграционный шлюз; закрытый on-prem-контур не обещает прямой доступ в интернет. Защита от SSRF: allowlist назначения, запрет внутренних адресов в пользовательских URL, ограничение редиректов. Источники контента добавляет редактор, сервер проверяет адреса.

Предлагаемая политика пилота: исходный CSV удалить через 24 часа после подтверждения импорта; демонстрационную сессию — через 24 часа бездействия; прикладные данные — по запросу удаления и согласованному сроку; резервные копии — ограниченный цикл до 30 дней, если это утверждено владельцем. Это проектные настройки, которые согласуются до обработки реальных данных.

Отзыв согласия останавливает новые получения и отключает секрет. Пользователь отдельно выбирает удалить уже сохранённые сведения; интерфейс объясняет применённую политику. Аудит хранится с минимальным содержимым по утверждённому сроку. Экспорт и восстановление из резервной копии входят в проверку пилота.

# 15 Нефункциональные требования

| Область | Цель P0 | Как проверяем |
| --- | --- | --- |
| Финансовый расчёт | p95 до 500 мс для 24 месяцев и 50 счетов без сети | Замер на 2 vCPU и 4 ГБ RAM, 100 последовательных запусков |
| API чтения | p95 до 1 секунды на демонстрационной нагрузке | 20 одновременных сессий, исключить внешний провайдер |
| Основной экран | Полезное содержимое до 3 секунд в тестовой сети | Зафиксированный браузер и профиль сети |
| Импорт | 10 000 строк обрабатываются до 60 секунд | Фикстура, прогресс и возможность повторить |
| Устойчивость | Сбой AI не блокирует P0-сценарий | Отключение провайдера и e2e |
| Доступность | Все основные действия с клавиатуры | Ручной проход и автоматические проверки |
| Воспроизводимость | Один вход и версия дают те же числа | Golden tests и сравнение JSON |
| Резервное копирование | Подтверждённое восстановление пилотной базы | Восстановить копию в отдельный тестовый контур |

Это целевые показатели для приёмки прототипа, не обещание промышленного SLA. Результаты измерений сохраняются с характеристиками среды. Лимиты внешних API и время синхронизации показываются отдельно.

# 16 Аналитика и эксперимент

События: onboarding_started, profile_confirmed, import_committed, scenario_started, simulation_completed, calculation_explanation_opened, lesson_started, lesson_answered, plan_saved, offer_compared, provider_opened, source_revoked. Параметры: контур, обезличенный user_key, версия сценария/контента, время, success/error_code, группа эксперимента. Суммы, описания платежей и секреты в event payload не входят.

Воронка: начало задачи → подтверждение данных → успешный расчёт → проверка понимания → сохранение плана. Ошибка данных учитывается отдельно от отказа пользователя. Доля завершения имеет явно заданный знаменатель: уникальные пользователи, начавшие соответствующий сценарий в период.

В банковском пилоте заранее выбрать один основной показатель: например, доля клиентов, вернувшихся к полезному действию в течение 30 дней. Рандомизация на уровне пользователя; неизменяемая принадлежность к группе. Размер выборки рассчитывается после получения базового уровня и минимального эффекта. Малую UX-выборку не выдавать за статистически значимый рост лояльности.

Контрольные показатели: ошибки расчёта, жалобы на непонятные условия, неверное восприятие гарантии, отказы от согласия, отписки от уведомлений. Финансовый эффект считается только по подтверждённым и атрибутируемым действиям; просмотры и переходы сами по себе не выручка.

# 17 Критерии приёмки

| ID | Проверка | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| FIN 01 | Учебный аннуитет 120 тыс, 12%, 12 месяцев | 10 661,85 ₽, последний 10 661,91 ₽, долг 0 |
| FIN 02 | Кредит 120 тыс под 0% на 12 месяцев | Платёж 10 000 ₽ без NaN |
| FIN 03 | Вклад 50 тыс, 12%, шесть месячных начислений | 53 076,01 ₽, проценты не дублируются |
| FIN 04 | 120 тыс денег, доход 0, расходы 30 тыс | Четыре месяца обеспечены, нехватка в пятом |
| FIN 05 | Полный стресс-кейс раздела 10 | 42 647,40 ₽ нехватки в месяце 4 |
| FIN 06 | Сокращение расходов в том же кейсе | 17 352,60 ₽ в месяце 4; 169 104,91 ₽ в шестом |
| FIN 07 | Перевод 10 тыс между своими счетами | Итог денег и доходы не растут |
| FIN 08 | Назначение корзины выше остатка | Ошибка без частичной записи |
| FIN 09 | Неподдерживаемая валюта или NaN | 422 с точным полем |
| FIN 10 | Перекрытие событий одного дохода | EVENTS_CONFLICT |
| DATA 01 | Один CSV загружен дважды | Нет удвоения операций |
| DATA 02 | Две одинаковые реальные покупки | Не удаляются без подтверждения |
| DATA 03 | pending сменился posted с тем же ID | Одна итоговая операция |
| DATA 04 | Старый снимок и подтверждение его использования | STALE_INPUT либо явно маркированный старый сценарий |
| API 01 | Повтор ключа с другим телом | 409 |
| API 02 | Изменение корзины со старой версией | 409 без потери чужой правки |
| SEC 01 | Подстановка чужого ID счёта или сценария | Данные не возвращаются |
| SEC 02 | Пользователь вызывает publish | Отказ в доступе |
| SEC 03 | Отозван доступ к источнику | Новая синхронизация не выполняется |
| SEC 04 | Логи, export, CSV и LLM payload | Нет секретов и лишних личных данных |
| AI 01 | Провайдер отключён | Основной сценарий проходит |
| AI 02 | Материал содержит команду раскрыть секрет | Не исполняется и не меняет доступ |
| OFFER 01 | Срок проверки предложения истёк | Нет в активном ранжировании |
| OFFER 02 | Неизвестны обязательные условия | TERMS_INCOMPLETE, нет выдуманного результата |
| OFFER 03 | Партнёрская комиссия изменена | Органическая сортировка прежняя |
| UX 01 | Телефон 360 px и клавиатура | Основные действия доступны без потери данных |
| UX 02 | Сброс учебной сессии | Личные данные не затронуты |
| OPS 01 | Запуск с закрытым внешним интернетом | P0 работает с локальным контентом |
| OPS 02 | Восстановление резервной копии | Проверенные записи и связи сохранены |

Сдача не допускается при расхождении эталонных денежных расчётов, доступе к чужим объектам или потере данных импорта. Разработчик прикладывает протокол выполненных тестов; сам список проверок не считается их прохождением.

# 18 План разработки и трудозатраты

Оценка предполагает двух разработчиков по 20–25 часов в неделю и отдельную работу product/аналитика. Это план, который уточняется после первого технического аудита. Разработка в одиночку с меньшей занятостью требует переноса сроков или сокращения функционала.

| Период | Задание | Критерий завершения |
| --- | --- | --- |
| 8–11 октября | Аудит кода, P0, схема данных и фикстуры | Локальный запуск и утверждённые контракты |
| 12–18 октября | Обзор, ручные счета, расчётное ядро | Стресс-кейс проходит тесты |
| 19–25 октября | Сценарии, корзины, кейсы и базовый каталог | Полный учебный путь работает |
| 26 октября – 1 ноября | UX-проверки, исправления, первая подача | Демо, исходники и выводы исследования |
| 2–15 ноября | CSV, права, редактор, сравнение условий | Устойчивый P0 без внешней AI-зависимости |
| 16–29 ноября | Финмодель, локальный контур, тесты безопасности | Пакет второго спринта |
| 30 ноября – 8 декабря | Сценарий банковского пилота, стабилизация | Воспроизводимое демо и финальная подача |
| 9–11 декабря | Репетиция и резерв на сбои | Короткий питч и резервное видео |

Работа между официальными спринтами — внутренний график команды, не дополнительный этап конкурса. Интеграция с банком зависит от согласований и не обещается к финалу, если доступы не выданы.

Оценка разработки P0: 280–400 часов, включая интерфейс, сервер, расчёты, импорт и тестирование. Product и исследование — 50–80 часов; контент и финансовая проверка — 40–60 часов; дизайн и UX — 25–40 часов; техническая проверка ИБ — 16–24 часа. Роли могут совмещаться, но часы не исчезают. Конкурсный состав — до пяти человек согласно присланным условиям.

Пример денежной оценки, не коммерческая котировка: 340 ч разработки × 1 200 ₽ + 70 ч product × 1 000 ₽ + 50 ч контента × 1 000 ₽ + 30 ч UX × 1 200 ₽ + 20 ч проверки ИБ × 1 500 ₽ = 594 000 ₽. Резерв 20% — 118 800 ₽. Условный бюджет инфраструктуры и AI-инструментов на два месяца 30 000 ₽. Итого сценарий 742 800 ₽. В 30 000 ₽ уже входят хостинг и инструменты на два месяца; описание ниже раскрывает лимит и не прибавляет его повторно. Банковская интеграция в эту сумму не включена. Вклад основателей можно не выплачивать деньгами, но учитывать как стоимость времени.

Подписки редактора кода и LLM вынести в отдельный лимит; ориентир команды 50–100 долларов в месяц допустим как внутренняя плановая рамка, не как проверенная цена сервиса. Внутри лимита выделить хостинг и инструменты; редактуру тарифов учитывать в контентных часах, банковскую интеграцию оценивать отдельно. В начале пилота лимиты и фактические цены пересчитываются. Процент от партнёрских продаж не включать в выручку до договора.

Окупаемость для Monetrix: разовые затраты на адаптацию минус доход пилота, затем покрытие остатка ежемесячной маржой лицензии после поддержки и инфраструктуры. Для банка отдельная модель: затраты внедрения и лицензии против измеренного прироста маржи либо экономии. Если эффект не измерен, показать сценарии и точку безубыточности, не заявлять срок окупаемости как факт.

# 19 Порядок работы с AI разработчиком

Не отдавать весь продукт одним запросом. Первый запрос задаёт контекст, P0 и запреты; далее разработчик получает по одному проверяемому этапу. После этапа фиксируются изменённые файлы, команды запуска, результат проверки и оставшиеся ограничения.

Инвентаризация: изучить репозиторий, зависимости и инструкции; предложить повторное использование. Не удалять рабочие интеграции.

Контракт и фикстуры: описать модели, API, роли и исходные данные. Добиться единого трактования available и чистых активов.

Чистое расчётное ядро: реализовать эталонные сценарии и граничные случаи. UI не нужен для проверки чисел.

Обзор и ручной ввод: вывести реальное состояние API, пустые и ошибочные состояния; не подменять их постоянными моками.

Сценарии и корзины: подключить расчёт, версии, валидацию и сохранение.

Учебные кейсы: контентный контракт, проверка ответов, прогресс и связь со сценарием.

Сравнение и редактор: версии условий, вычислимость, подтверждение и срок проверки.

CSV и доступ: staging, дубли, права, экспорт и удаление.

Приёмка и развёртывание: e2e, финансовые тесты, секреты, offline-профиль, README и видео сценария.

После каждого этапа отдельный commit с рабочим состоянием. Формулы и права доступа ревьюит человек. AI не получает реальные клиентские выписки или токены в чат; для разработки применяются синтетические фикстуры. Покупка сервисов, публикация и отправка данных не входят в задание автоматически.

Требуемые файлы сдачи: README с командами; env.example без секретов; lock-файлы; миграции; OpenAPI; фикстуры; тесты; описание формул; журнал продуктовых решений; схема размещения; перечень внешних зависимостей; инструкции резервного копирования. В README отдельно указать, какие коннекторы реальны, а какие работают на учебных данных.

# 20 Источники

Дата проверки источников — 8 октября 2026 года. Приведённые материалы служат основанием для проектных ограничений; это не заключение о соответствии конкретного внедрения всем нормам.

[S1] Банк России. Открытые API. Обмен по согласию и условия участия. https://cbr.ru/fintech/api/

[S2] T‑Bank Dev Portal. Токен T‑Invest API. Типы прав, read-only и отзыв. https://developer.tbank.ru/invest/intro/intro/token

[S3] ФИНАМ. Начало работы с Finam Trade API. Secret, JWT и обращение с ключом. https://api.finam.ru/blog/start-tradeapi/

[S4] Банк России. Поправки в базовый стандарт для инвестиционных советников, 17 ноября 2023 года. https://www.cbr.ru/press/event/?id=17210

[S5] Банк России. Правила продаж инвестиционных продуктов через банки, 22 апреля 2022 года. Различие инвестиций и страхуемых вкладов. https://www.cbr.ru/press/event/?id=12839

[S6] FastAPI. Features. Контракты OpenAPI и JSON Schema. https://fastapi.tiangolo.com/features/

[S7] PostgreSQL. Numeric Types. Точные денежные вычисления и ограничения типов. https://www.postgresql.org/docs/current/datatype-numeric.html

[S8] Playwright. Best Practices. Проверка поведения, видимого пользователю. https://playwright.dev/docs/best-practices

Условия финтех-трека ВТБ, сроки и требование on-prem взяты из текста, предоставленного пользователем. Требования к лицензиям ПО, размещению, согласиям и применимым нормам проверяются с заказчиком перед реальным пилотом. Инвестиционные активы не имеют той же защиты, что банковские вклады [S5]; интерфейс и учебные кейсы должны сохранять это различие.